第三周会议

- 会议日期：2025年5月14日

- 会议时间：11:30 - 12:00

- 会议形式：线上

- 主持人：曾星航

- 参会人员：全体

- 缺席人员：无

会议目标

1. 同步各成员本周工作进展与风险

2. 协调跨模块协作问题

3. 明确下周优先级与分工

会议内容

- 本周工作汇报

| - 成员 | - 负责模块/任务 | - 进度（%） | - 完成情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 数据爬取 | - 100% | - 核心功能完成，待联调测试 | - 完成所有博物馆的爬取工作 - 一共15000+文物 |
|  | - 数据库优化 | - 100% | - 数据清洗优化统一索引，属性优化完成，性能提升30% | - 已经存入腾讯云mysql |
|  | - 可视化 | - 100% |  | - 利用n4j完成 |

2. 问题与风险讨论

- 技术问题

- 问题描述：验收汇报

责任人：曾星航

状态：经过开会讨论，由曾星航进行汇报，时间定于5月23下午4：30

3. 下周计划

验收

会议结论

- 制作汇报ppt，准备验收

- 协调其他组，准备总体联动

下次会议安排

- 时间：2025年5月23日 4:30

- 重点议题：汇报

其他事项

- 团队培训：

- 提醒：代码提交需严格遵循分支管理规范

记录人：曾星航