第二周会议

- 会议日期：2025年5月7日

- 会议时间：20:10 - 20:30

- 会议形式：线上

- 主持人：曾星航

- 参会人员：全体

- 缺席人员：无

会议目标

1. 同步各成员本周工作进展与风险

2. 协调跨模块协作问题

3. 明确下周优先级与分工

会议内容

- 本周工作汇报

| - 成员 | - 负责模块/任务 | - 进度（%） | - 完成情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 数据爬取 | - 33% | - 核心功能完成，待联调测试 | - 完成亚伯达大学 |
|  | - 数据库优化 | - 0% | - 索引优化完成，性能提升30% |  |

2. 问题与风险讨论

- 技术问题

- 问题描述：完成数据爬取分工

责任人：曾星航

状态：

黄文慧 亚伯达大学

关明珠 弗利尔美术馆

李萌 西雅图艺术博物馆

- 下周计划

数据爬取，数据清洗，形成开放连接

会议结论

1. 确定数据爬取为下周核心任务，全体成员需优先支持

2. 需在周三前完成数据爬取并同步给数据库组

3. 新增风险：无

下次会议安排

- 时间：2025年5月13日 1:30

- 重点议题：尽快完成所有工作

其他事项

- 团队培训：  无

- 提醒：代码提交需严格遵循分支管理规范

记录人：曾星航